ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА  ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ОБЩИНА РАКОВСКИ 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

  - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

  - УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

  - ГАРАНЦИИ

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

  - ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ II

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

- Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;

- Представяне на участника - Образец № 2;

- Заявление за участие - Образец № 3;

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Образец № 4;

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 5;

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки – Образец  № 6;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8;

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ- Образец № 9;

- Декларация за наличие на  удостоверение за регистрация в ЦПРС - Образец № 10;

- Декларация за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ – Образец № 11;

- Декларация за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12;

- Декларация - списък на изпълнено строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка – Образец № 13;

- Декларация за прилагане на системи за управление на качеството и системи за опазване на околната среда – Образец № 14;

- Декларация - списък на техническите лица, отговорни за изпълнение на строителството – Образец № 15;

- Техническо предложение – Образец № 16;

- Ценово предложение – Образец № 17;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 18;

- Проект на договор –  Приложение № 1.

РАЗДЕЛ I

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществената поръчка - „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“.

Конкретните изисквания по отношение на изпълнение на поръчката, както и обема от дейности, включени в обхвата на същата, са посочени в Техническа спецификация – Раздел IV от настоящата документация.

### 2. Критерий за възлагане

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

### 3. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на община Раковски.

4. Срок и начин за изпълнение на поръчката

Срок - една година, считано от подписване на договора или до достигане на максималната прогнозна стойност на поръчката - което от двете събития настъпи по-рано.

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще бъде възлагано периодично от Възложителя, при възникване на необходимост. За целта, Възложителят изпраща възлагателно писмо до изпълнителя, което съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект  и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително-монтажните/ремонтните работи.

- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената KСС.

Начинът на одобряване на КСС и сроковете за това са подробно описани в проектодоговора.

Срокът за изпълнение, определен от възложителя, не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено известие, с което Изпълнителят е уведомен за одобрението на конкретната количествено-стойностна сметка от страна на Възложителя.

# 5. Срок на валидност на офертите

# 5.1. Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

# 5.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок.

# 5.3 Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

6. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 269 000 лв. /двеста и шестдесет и девет хиляди лева/ без вкл. ДДС, респ. 322 800 лв. /триста двадесет и две хиляди и осемстотин лева/ с вкл. ДДС.

7. Източник на финансиране – бюджетни средства на община Раковски.

Забележка: при откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение на основание чл. 114 ЗОП.

8. Начин на плащане:

Плащанията се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР/СРР, установени с подписване на Акт обр. 19 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията се извършват в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение.

9. Място на изпълнение:

На територията на Община Раковски.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Общи изисквания

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, като участникът следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:

  - правата и задълженията на участниците в обединението;

  - разпределението на отговорността между членовете на обединението;

  - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

  - определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.2.4. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.3.Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите  и професионалните способности.

1.3.1.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

1.3.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

1.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.3.4 Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.1.3.3, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

1.4.  Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят  на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.4.1, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

1.4.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.4.4 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

2.Условия за допустимост на участниците

2.1 На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по точки 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по точки 2.1.3-2.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Отстраняване на участник на основание по точка 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не по-вече от 50 000 хиляди лева.

Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 2.1.1-2.1.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

- че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2.2. Други основания за отстраняване:

2.2.1. Участници, които са свързани лица.

"Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2.2.2. Участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

2.2.3. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2.2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.

2.2.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.2.6. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

3. Критерии за подбор на участниците

### 3.1. Общи условия

### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

### - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

### 3.2. Изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност:

### 3.2.1 Участникът в процедурата трябва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на втора група, четвърта категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

### За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи Декларация (по образец № 10), че притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя за втора група, четвърта категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата- членка, в която са  установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на втора група, четвърта категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

### 3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

### 3.3.1 Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Застрахователната сума следва да бъде в размер не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

### За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  Декларация (по образец № 11), че притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко 100 000 /сто хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/.

### 3.3.2 Участниците в обществената поръчка трябва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малко от 200 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

### Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран при изпълнение на строителство.

### За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  Декларация (по образец № 12) за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

# 3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка:

3.4.1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 1 /един/ обект.

Забележка: Под „строителство с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по „възстановяване и/или поддържане и/или ремонт на пътни и/или тротоарни настилки и/или бордюри“.

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  Декларация – списък (по образец № 13), че е изпълнил строителство минимум на  1 (един) обект с дейности, идентични или сходни с тези на обществената поръчка за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква представяне на удостоверения за добро изпълнение на изпълненото строителството, включено в декларацията – списък, представена от участника при подаване на офертата. Удостоверенията следва да съдържат: стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.4.2 Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно следните стандарти:

-  EN ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството”  или еквивалент,

- EN ISO 14001:2015 „Система за опазване на околната среда” или еквивалент,

- OHSAS 18001:2007 “Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“ или еквивалент

Обхватът на внедрените системи трябва да е за „строителство”.

Важно: Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, EN ISO 14001:2015 или еквивалентен и OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда или за здравословни и безопасни условия на труд, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  Декларация (по образец № 14) с посочване на въведените системи за управление на качеството, за опазване на околната среда и за безопасни и здравословни условия на труд; органа на издаване; обхват на внедрените системи и срок на валидност.

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква представяне на заверено копие на Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, EN ISO 14001:2015 или еквивалентен и OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

# 3.4.3 Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката в изискуем минимум, както следва:

# а) Технически ръководител:

# - да притежава степен на образование, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна;

# - да има опит като технически ръководител на поне един обект с изпълнение на дейности по „възстановяване и/или поддържане и/или ремонт на пътни и/или тротоарни настилки и/или бордюри“.

# б) Координатор по безопасност и здраве:

# - да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като координатор по безопасност и здраве по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно.

# Забележка: При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

# ВАЖНО !!!!!!

# Един експерт може да съвместява и двете позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.

# За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  Декларация – списък (по образец № 15) на техническите лица, отговорни за изпълнение на строителството, с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

# - образованието или професионалната квалификация на предложените технически лица, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

# - специфичният опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, описание на обекта, за който лицето е упражнявало съответната функция.

# Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

### 4. Гаранции

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:

    - парична сума,преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG39UNCR70003321759906;

BIC: UNCRBGSF -  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – филиал Раковски

или

    - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност  не по-малък от 60 дни след изтичане срока на договора.

или

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

4.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

- Изисквания при оформяне и представяне на офертите

### 1. Подготовка на офертата:

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

### 2. Изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката.

2.2 Всички документи трябва да са:

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3. Съдържание на Опаковката:

1.	Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;

2.	Представяне на участника - Образец № 2, съдържащо:

	Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;

	 Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;

3.	Заявление за участие - Образец № 3;

4.	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Образец № 4;

5.	Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 5;

6.	Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки – Образец  № 6;

7.	Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7;

8.	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8;

9.	Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ - Образец № 9;

10. Декларации за съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

10.1 Декларация за наличие на  удостоверение за регистрация в ЦПРС – Образец № 10;

10.2 Декларация за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ - Образец № 11;

10.3 Декларация за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката - Образец № 12;

10.4 Декларация - списък на изпълнено строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка – Образец № 13;

10.5 Декларация за прилагане на системи за управление на качеството и системи за опазване на околната среда – Образец № 14;

10.6 Декларация - списък на техническите лица, отговорни за изпълнение на строителството - Образец № 15;

11.	Техническо предложение – Образец № 16;

12.	Ценово предложение –Образец № 17;

13.	Друга информация и/или документи по преценка на участника.

### 4.Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

Община Раковски

гр. Раковски, пл. „България“ № 1

О Ф Е Р Т А

За участие в обществена поръчка с предмет: “…………………………………………………………………………. ”

Оферта от: …………………………………………………

/наименование на участника/

Адрес за кореспонденция: …………………..

Телефон: …………………………

Факс: ……………………………..

e-mail: ……………………………

4.2.Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката”.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  обществена поръчка.

### 5. Място и срок за подаване на оферти

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 1.

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

### 6. Приемане и връщане на оферти

6.1. При подаване на офертата и приемането ѝ върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 6.3.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнението на поръчката включва следните видове строителни дейности:

Наименование на вида дейност

Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл.и транспорт

Направа на основа от НТК 0/63, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/6, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови плочи 60/40/8, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/20/8, вкл. всички свързани с това разходи

Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/20/6, вкл. всички свъзани с това разходи /светло сив и/или антрацит/

Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/10/6, вкл. всички свързани с това разходи /светло сив и/или антрацит/

Доставка и монтаж на бетонови плочи 10/10/6, вкл. всички свързани с това разходи

Направа на бетонови подходи към гаражи, вкл. всички свързани с това разходи

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще бъде възлагано периодично от Възложителя, при възникване на необходимост. За целта, Възложителят изпраща възлагателно писмо до изпълнителя, което съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект  и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително-монтажни/ремонтни работи.

- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената KСС.

Начинът на одобряване на КСС и сроковете за това са подробно описани в проектодоговора.

V. ОЦЕНЯВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, определен съобразно следните показатели:

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| --- | --- | --- |
| Списък на основните материали и управление на риска – П1 | 100 | 20 % |
| Ценово предложение – П2 | 100 | 80 % |

Показател П1 „Списък на основните материали и управление на риска ” с максимален брой точки – 100 т.

Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи Списък на основните материали, които ще използва при изпълнението на поръчката, както и да предложи мерки, които ще предприеме за недопускане, предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на поръчката и могат да доведат до неуспешното ѝ изпълнение или постигане на очакваните резултати.

Идентифицирани рискове:

-Времеви рискове: Забава при стартиране на работите; Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта; Констатирани недостатъци при приемане на обекта;

- Липса или недостатъчно съдействие/координация между страните по договора, включително неизпълнение на договорни задължения;

- трудности при изпълнението на възложените СМР/СРР, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи при изпълнението на договора;

- Трудности при изпълнението на възложените СМР/СРР, свързани с неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на показателя е тристепенна – 100, 60 и 30, в съответствие с представената в техническото предложение информация от участника и изискванията на Възложителя. В долната таблица са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава съответната оценка по точки.

| Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката и управление на риска. | Точки (МАКС. 100) |
| --- | --- |
| В техническото предложение е представен пълен списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, обърнато е задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: Участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при стоително-монтажните/ремонтните работи, като за всеки един материал е посочил неговия доставчик/прозиводител. Описал е технологичните показатели и съответствието с нормативните изисквания; Участникът ясно и подробно е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие като ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане; Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил възможността от настъпването им и степента на въздействието върху изпълнението на всяка от дейностите във връзка с реализация на строително-ремонтните работи, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Участникът е предложил конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 100 |
| В техническото предложение е представен списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, обърнато е внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: Участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строително-монтажните/ремонтните работи, но само за част от материалите е посочил неговия доставчик/прозиводител. Частично е описал технологичните показатели и съответствието с нормативните изисквания; Участникът формално е описал упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, съответствието с техническите изисквания и ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане; Участникът е идентифицирал основни проявления, аспекти и сфери, в които може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени; Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | 60 |
| В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: Участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строително-монтажните/ремонтните работи, но не е посочил неговия доставчик/прозиводител. Не е описал технологичните показатели и съответствието с нормативните изисквания; Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не представляват възможност за предотвратяване/преодоляване на рисковете и водят до затруденяване изпълнението на договора. | 30 |

Адекватни мерки – мерки, които отчитат спецификата на настоящата поръчка и съответстват на групата рискове, за кооито се отнасят.

Ефективни мерки – мерки, които са относими към конкретно идентифицирания риск и допринасят за целения от Възложителя резултат.

Формално – описание, в което участникът е повторил самите изисквания на Възложителя и/или декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да мотивира своя избор на конкретно решение. Формално е „повърхностно, незадълбочено“;

Ясно - описание, което изяснява подхода на работа чрез аргументация;

Подробно - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно посочва съвкупността от дейности, не се ограничава само до тяхното просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове.

По показател „Ценово предложение” (П2) максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100. Показател „Ценово предложение (П2)” – с максимален брой точки 100 т., се формира като сбор от оценките по всяка една дейност (от 1 до 11). Всяка една от дейностите се изчислява съгласно следната формула:

П2 =

Където:

ЕЦi - единична цена за определен вид работи от таблица 1, предложена от участника, спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид работи от таблица 1, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;

i – номер на вид работа от таблица 1, където i е в границите от 1 до 11

рi  - относителна тежест на цената за конкретния вид дейност / изразена в проценти /, която е разпределена както следва:

разпределение на относителната тежест рi  на отделните видове дейности:

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Относителна тежест в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл.и транспорт | лв/м3 | 9 |
| 2 | Направа на основа от НТК 0/63, вкл. всички разходи свързани с това разходи | лв/м3 | 9 |
| 3 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м | 10 |
| 4 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м | 9 |
| 5 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/6, вкл. всички свързани с отва разходи | лв/м² | 9 |
| 6 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 60/40/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² | 9 |
| 7 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/20/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² | 9 |
| 8 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/20/6, вкл. всички свъзани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² | 9 |
| 9 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/10/6, вкл. всички свързани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² | 9 |
| 10 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 10/10/6, вкл. свързани с това разходи | лв/м² | 9 |
| 11 | Направа на бетонови подходи към гаражи, вкл. свързани с това разходи | лв/м² | 9 |

Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

##### КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

##### Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КО = П1 х 0,20 + П2 х 0,80

##### Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

##### Максималната стойност на КО е 100 точки.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите предложения. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва, най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише. След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията посочени в документацията на обществената поръчка. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от възложителя.

В съответствие с разпоредбата на чл. 192, ал. 4 от ЗОП резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определянето му.

I. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по труда“;

2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на същия без ДДС.

3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец № 18/;

4. Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на втора група, четвърта категория строежи. В случай, че избраният изпълнител е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;

5. Заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че избраният изпълнител е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/;

6. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;

7. Удостоверения за добро изпълнение на изпълненото строителството, включено в декларацията – списък, представена от участника при подаване на офертата. Удостоверенията следва да съдържат: стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

8. Заверено копие на Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, EN ISO 14001:2015 или еквивалентен и OHSAS 18001:2007 или еквивалентен;

9. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

II. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост и за  обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, Възложителят се снабдява служебно.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2  от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача на Възложителя.

##### IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:

1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или събитието.

2. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Приоритет на документи

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Обява;

- Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация;

- Указания за участниците;

- Проект на договор.

РАЗДЕЛ III

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец№ 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

| № | Наименование на документа | № на листа на представените документи от ….. до ….. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опис - Образец № 1 |  |
| 2 | Представяне на участника - Образец № 2 |  |
| 3 | Копие от договор за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (в случай, че участникът е обединение) |  |
| 4 | Заявление за участие - Образец № 3 |  |
| 5 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) -Образец № 4 |  |
| 6 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 5 |  |
| 7 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 6 |  |
| 8 | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо) |  |
| 9 | Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Образец № 7 |  |
| 10 | Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Образец № 8 |  |
| 11 | Декларация по чл. 69, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ - Образец № 9 |  |
| 12 | Декларация за наличие на удостоверение за регистрация в ЦПРС - Образец № 10 |  |
| 13 | Декларация за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ – Образец № 11 |  |
| 14 | Декларация за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12 |  |
| 15 | Декларация - списък на изпълнено строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка – Образец № 13 |  |
| 16 | Декларация за прилагане на системи за управление на качеството и системи за опазване на околната среда – Образец № 14 |  |
| 17 | Декларация - списък на техническите лица, отговорни за изпълнение на строителството – Образец № 15 |  |
| 18 | Техническо предложение - Образец № 16 |  |
| 19 | Ценово предложение - Образец № 17 |  |
| 20 | Друга информация и/или документи по преценка на участника |  |

Дата:………….…г.				   ПОДПИС:………………………….

ПЕЧАТ

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Образец № 2

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка |  |
| Булстат номер/EИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# ДО

ОБЩИНА РАКОВСКИ

# П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   У Ч А С Т Н И К А

| Наименование на поръчката: | „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“ |
| --- | --- |

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър……………….

Посочваме БУЛСТАТ ………………..

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен…………..

Участникът следва по попълни само отнасящата се до него информация.

Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата……………..

# Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Образец № 3

##### З А Я В Л Е Н И Е

за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

………………………………………………………………………………………………………..,

(наименование на участника)

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […],със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […],представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявявяме нашия интерес за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящото заявление и неразделна част от него "Техническо предложение " и "Ценово предложение".

# Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител да сключим договор по приложения образец.

При изпълнение на поръчката [ще използваме/няма да използваме] подизпълнители.

Подизпълнителите, които ще използваме при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие са, както следва:

| № | Наименование | БУЛСТАТ/ЕИК | Дейности, които ще изпълнява | Дял на участието в обществената поръчка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Неразделна част от настоящото заявление са всички документи, описани в приложения списък от информацията към обявата за събиране на оферти.

[дата]						ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/ата ____________________________________________________, в качеството ми на _____________________________________________________________,

/длъжност, или друго качество/

съгласно _____________________________________________________________________,

/документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр./

на ___________________________________________________________________________,

/наименование на подизпълнителя/

с БУЛСТАТ/ЕИК _________________, регистрирано в ______________________________,

със седалище и адрес на управление _____________________________________________,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]] ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

2. Дейностите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са съгласно посоченото от участника [наименование на участника] в попълненото и подписано от него Заявление за участие.

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата: ____________ г.				           Декларатор: _________________

(подпис)

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният:....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,

в качеството си на ………………………………………….

(длъжност)

на............................

(наименование на участника)

в изпълнение на чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ,че:

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда (вярното обстоятелство се огражда) по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.Не съм осъден с влязла в сила присъда/ (вярното обстоятелство се огражда) за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-членка или трета страна

3.Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 ДР ЗОП(декларираното обстоятелство се огражда)

Дата………………………………..

Декларатор:…………………………

/подпис и печат /

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгл. чл. 192, ал. 2 от ЗОП.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният:....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,

в качеството си на ………………………………………….

(длъжност)

на............................

(наименованиена участника)

в изпълнение на чл. 54, ал.1, т. 3-6 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ,че:

1. Представляваният от мен участник има/няма (вярното обстоятелство се огражда) задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

2.По отношение на представлявания от мен участник е/ не е  (вярното обстоятелство се огражда) налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

3.За представлявания от мен участник е/ не е  (вярното обстоятелство се огражда)  установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

4. За представлявания от мен участник е/не е (вярното обстоятелство се огражда)  установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ____________ г.				           Декларатор: _________________

(подпис)

* Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника.

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност  с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Долуподписаният/ната в качеството ми на .............................., представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../................................................................................../............................

Дата		Име и фамилия                                                 Подпис на лицето (и печат)

## Образец № 8

## ДЕКЛАРАЦИЯ

## по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /ата/ ......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

тел. .........................., факс ............................, е-mail ..............................................,

в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................................................,

(наименованието на участника)

Относно: участие в обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник/подизпълнител (вярното обстоятелство се огражда) е / не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно ………………………………………………….

2. Представляваният от мен участник/подизпълнител (вярното обстоятелство се огражда) е / не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..………….

3. Представляваният от мен участник/подпизпълнител (вярното обстоятелство се огражда)  попада в изключението на чл. 4, т. ……. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............      					ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник/подизпълнител)

Образец № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният /ата/ .........................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на .......................................................................................................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................,

(наименованието на участника)

Относно: участие в обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

Декларирам, ЧЕ:

1. Не съм лице, заемало през последната година висша публична длъжност в община Раковски, и в изпълнение на правомощията или задълженията ми по служба не съм участвал в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

2. В представляваното от мен дружество няма лице по ал. 1 от чл. 69 от ЗКОНПИ, което е съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаваното му от длъжност.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………… г.				Декларатор: ………………………

(дата на подписване)						           (подпис и печат)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата ______________________________________________________________

(трите имена),

в качеството си на __________________ на ________________________________________

(длъжност)			(наименование на участника)

с ЕИК: ________________, участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

# Представляваният от мен участник притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя с рег. № …………………………., със срок на валидност до ……………............., за изпълнение на ........................... група, ………………………. категория строежи.

Забележка: В случай, че участникът е чуждестранно лице, следва да посочи вписването в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата - членка, в която е  установен или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

[дата]					                        ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата ______________________________________________________________

(трите имена),

в качеството си на __________________ на ________________________________________

(длъжност)			(наименование на участника)

с ЕИК: ________________, участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

# Представляваният от мен участник притежава застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР № ……………………., издадена от ………………................................... (орган или служба, издаващи документа), със срок на валидност до…………...........……., с размер на застрахователна сума от  ……………...............…. лв.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

[дата]					                        ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец № 12

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: участие в процедура с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е

Реализираният от участника ........................................... оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката общо за последните три приключили финансови години е:

| Година | Оборот /в лева/ |
| --- | --- |
| 2016 г. |  |
| 2017 г. |  |
| 2018 г. |  |
| Общо: |  |

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

[печат, когато е приложимо]

Образец № 13

## ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на изпълнено строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата по обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

|  | Вид на изпълнени СМР през последните 5 години | Стойност | Място на изпълнение | Възложител | Дата, на която е приключило изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

[печат, когато е приложимо]

Образец № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата ______________________________________________________________

(трите имена),

в качеството си на __________________ на ________________________________________

(длъжност)			(наименование на участника)

с ЕИК: ________________, участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник прилага системи за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно следните стандарти:

# -  .................................................... - „Система за управление на качеството”, с издаден сертификат № .................... от .................................., със срок на валидност до ......................... и с обхват .....................................

# - .................................................. - „Система за опазване на околната среда”, с издаден сертификат № .................... от .................................., със срок на валидност до ......................... и с обхват ......................................

- .................................................. - “Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“, с издаден сертификат № .................... от .................................., със срок на валидност до ......................... и с обхват ......................................

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

[дата]					                        ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ- СПИСЪК НА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният/ата/.........................................................................................................,

в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................... (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“,  ще ползваме следните технически лица:

| № | Трите имена на техническото лице | Позиция при изпълнение на поръчката | Образование | Професионална квалификация | Специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

.....…………............г.			                       Декларатор:

## (подпис, печат)

## Образец № 16

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията, с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет:

- След запознаване с всички документи и образци от документацията в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея.

- Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на Техническита спецификация, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка.

- Предлагаме Ви:

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР/СРР: ..................... месеци /не по-малко от регламентираните по действащите нормативни документи/.

- Към настоящото техническо предложение прилагаме: Списък на основните материали,

които ще се използват при изпълнението на поръчката, както и документи, съдържащи мерки, които предлагаме за недопускане, предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на поръчката и могат да доведат до неуспешото ѝ изпълнение или постигане на очакваните резултати.

Дата: ............      					ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)

Образец № 17

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: ...............………………………………………...........................................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...........................,

представляван от............................................ в качеството си на ..................................................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както следва:

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл.и транспорт | лв/м3 |  |
| 2 | Направа на основа от НТК 0/63, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м3 |  |
| 3 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м |  |
| 4 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м |  |
| 5 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/6, вкл. всички свързани с тoва разходи | лв/м² |  |
| 6 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 60/40/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 7 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/20/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 8 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/20/6, вкл. всички свъзани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² |  |
| 9 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/10/6, вкл. всички свързани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² |  |
| 10 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 10/10/6, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 11 | Направа на бетонови подходи към гаражи, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |

ІІ. При възникване на необходимост от изпълнението на СМР/СРР, за които няма оферирани единични цени, за всички видове допълнително възникнали СМР/СРР, единичната цена ще бъде определена на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка					…………….лв./час;

- допълнителни разходи върху труд            	………………%;

- допълнителни разходи върху механизация	………………%;

- доставно - складови разходи			………………%;

- печалба						………………%.

III. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

IV. Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на дължимата цена за изпълнение на поръчката ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

- Наясно сме, че настоящата обществена поръчка е обявена при условията на чл. 114 от ЗОП.

[дата]					ПОДПИС И ПЕЧАТ:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)

Образец № 18

ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР!!!!!!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

(попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението)

Долуподписаният/ата .........….................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

с ЕГН .............................., постоянен адрес: .........................., гражданство ................................, притежаващ/а лична карта/документ за самоличност № ................................., издадена на ................................ от ................................................,

В качеството ми на законен представител/ пълномощник (попълнете вярното)

на участника/член на обединението ............................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ идентификационен номер ................................,

вписано в регистъра при .................................................................................. ,

относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“

##### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

действителен собственик по смисъла на §2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е следното физическо лице /са следните физически лица:

1. ..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност .................................................,

2. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

3. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

г.                 			Декларатор:

(дата на деклариране) 							(подпис)

Закон за мерките срещу изпирането на пари

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

Проект!

ДОГОВОР № ……..………. / …………. 2019 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, …………2019 г., в гр. Раковски, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП и чл. 258 от ЗЗД

между:

1. ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, пл. „България” № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2.........................................., със седалище и адрес на управление:............................., ЕИК........................................, представлявано от ...............................................от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА,  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното:

„ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“.

(2) Настоящият договор се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП.

Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора: населените места на територията на община Раковски.

/2/ Срокът на действие на настоящия договор е една година, считано от датата на подписването му или до изчерпване на определения финансов ресурс – което от двете обстоятелства настъпи първо .

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на СМР/СРР, възложени по реда на този договор се определя съгласно предвидения в чл. 5  и следващите ред. Срокът включва извършването на всички строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(2) При спиране на строително-монтажните/ремонтните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните/ремонтните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(3)   Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на инвестиционния проект /когато е приложимо/, и техническите спецификации. Спирането на СМР/СРР в този случай не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

(4) Сроковете могат  да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол /Възложител - Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(5) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните/ремонтните дейности са били спрени. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Възложителя. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила. Не  е   налице   непреодолима   сила,   ако  съответното   събитие  е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 4. Изпълнението на строително-монтажните работи се възлага с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ /възлагателно писмо/.

Чл. 5. 	Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект  и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.

- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на СМР/СРР на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената KСС.

Чл. 6. 	В срок от три работни дни, считано от представянето на количествено-стойностните сметки за извършването на СМР/СРР на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице одобрява представената количествено-стойностна сметка и времеви график или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, вкл. сроковете за тяхното изпълнение, които Изпълнителят следва да направи в представените КСС.

Чл. 7.  Одобряването на конкретната количествено-стойностна сметка или искането за нейното  изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР/СРР и определената в обявлението крайна дата за изпълнение предмета на поръчката – една година считано от датата на подписване на настоящия договор.

Чл. 8.	(1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работи, ако същите са в съответствие  с техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР/СРР и определената крайна дата за изпълнение предмета на поръчката – една година считано от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл. 9.	Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 4 СМР/СРР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което Изпълнителят е уведомен за одобрението на конкретната количествено-стойностна сметка от страна на Възложителя. Този срок не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни.

Чл. 10. (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъде изменян само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези,  ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работи.

Чл. 11. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР/СРР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации на Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.

(4) Спирането на СМР/СРР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(5)   За периода на временното преустановяване на СМР/СРР по каквато и да било причина Изпълнителят  е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР/СРР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(6) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР/СРР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в  нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

(7)   За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(8) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(9) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 12. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3)  За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни/ремонтни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 13. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Чл. 14. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл. 15. За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 16. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, необходими за СМР/СРР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР/СРР и на всеки един от подобектите като цяло.

Чл.  17. Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

IV. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 18. (1) След изпълнението на СМР/СРР, определени от Възложителя с възлагателното писмо и конкретизирани с одобрената по реда на Раздел II от договора КСС, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на обект/и и/или на част/и от тях/него се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа, количеството на СМР/СРР, качество на извършената работа, вложените материали вкл. документи, удостоверяващи факта, че вложените при изпълнението на СМР/СРР материали отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР/СРР

(4) Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

(5) Подписването на констативния протокол по ал. 2 и ал. 6 следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на поканата, отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго.

(6)  	В случаите, когато изграждането или ремонтът на един обект е възложен на части, приемането на целия обект се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(7)   Обектът/обектите или съответната част/и от него/тях се счита/т за предаден/и на Възложителя с подписването на протокола по ал. 2, съответно, протокола по ал. 6 без налични възражения за неточно изпълнение.

Чл. 19. (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта/обектите и/или съответната част/и от него/тях, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР/СРР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в определен от Възложителя срок, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР/СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

(6) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя  срок  да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

Чл 20. В случаите когато е приложимо:

(1)  	Констативните протоколи по чл. 18 ал. 2  се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  от 31 Юли за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(2) 	Строежът се счита за приет от Възложителя с подписването на констативен протокол акт-образец 15.

(3) 	Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с въвеждането му в експлоатация.

V. КОНТРОЛ

Чл. 21. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2)  Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят  до  съществено   отклонение   от   предмета на договора и техническите спецификации.

(3)  Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

Чл. 22. (1) Общата прогнозна стойност на настоящия договор е в размер на 269 000,00 лв. /двеста шестдесет и девет хиляди лева/ без ДДС или 322 800,00 лв. /триста двадесет и две хиляди и осемстотин лева/ с включен ДДС.

(2) Стойността на поръчката е прогнозна и Възложителят не се задължава да я усвои напълно.

(3) Договорените видове СМР/СРР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени с ценовото предложение на Изпълнителя при участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, както следва:

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана ед. цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл.и транспорт | лв/м3 |  |
| 2 | Направа на основа от НТК 0/63, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м3 |  |
| 3 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м |  |
| 4 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м |  |
| 5 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/6, вкл. всички свързани с тoва разходи | лв/м² |  |
| 6 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 60/40/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 7 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/20/8, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 8 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/20/6, вкл. всички свъзани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² |  |
| 9 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 20/10/6, вкл. всички свързани с това разходи /светло сив и/или антрацит/ | лв/м² |  |
| 10 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 10/10/6, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |
| 11 | Направа на бетонови подходи към гаражи, вкл. всички свързани с това разходи | лв/м² |  |

(4) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР/СРР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(5) Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР/СРР, установени с двустранно подписани протоколи по чл. 18, ал. 2 и сл. от този договор, придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя.

(6) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил  количество  на  вложените  материали и/или извършените видове работи  вследствие на:

- несъгласувано   с   Възложителя   отклонение   от   техническите спецификации и/или инвестиционния проект/ в приложимите случаи/;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

- неспазване на реда, регламентиран в Раздел II oт договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред;

(4)	Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от  Възложителя по определения в договора ред.

Чл. 23. (1) Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнението на всяка възложена от Възложителя по реда на Раздел II работа, в рамките на определената в чл. 22, ал. 1 максимално допустимата обща цена на договора.

(2) Размерът на отделните възнаграждения се определя съобразно стойността на действително изпълнените и възложени по реда на  Раздел II oт договора количества и видове работи по цени, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка, одобрена от Възложителя по определения в Раздел II ред.

Чл.  24. Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно:.....................................................................................

Чл.  25. Плащанията на възнагражденията се извършват в срок в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която са налице документите по чл. 22, ал. 5 от този договор.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.  26. (1) 	Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с подписването на протоколите по чл. 18 ал. 2, съответно ал. 6, от договора,  ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

VIII.  ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. (1) Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор, която Изпълнителят представя на Възложителя при подписване на настоящия договор е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно в размер на  ........................................ (словом ..................................) лв.

(2) Гаранцията може да бъде под формата на:

1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG39UNCR70003321759906

BIC: UNCRBGSF

Обслужваща банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – филиал Раковски

или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора

или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, която е със срок на валидност – с 60 (шестдесет) дни по-дълъг от срока на настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по представената застраховка, която изрично следва да покрива отговорността на Изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде ползвана по друг договор.

(3) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 28. (1) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои гаранцията изцяло или такава част от същата, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението и/или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват и неустойки, и обезщетения.

(2) Внесената парична гаранция за качествено изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) работни дни:

1. след изтичане срока на договора и при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения качествено и в договорените срокове.

2. при прекратяване на договора по вина на Възложителя.

Чл. 29. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти за срок от .................... (словом), но не по-малко от гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протоколите  по чл. 18 ал. 2 или, съответно, ал. 6, или от въвеждането на обекта в експлоатация /в случаите когато е приложимо/.

(3) За  проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.  В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл. 30. (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ процента от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 30 /тридесет/ процента от прогнозната стойност на настоящия договор.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР/СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 / петнадесет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР/СРР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР/СРР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Действието на този договор се прекратява:

1.   по взаимно съгласие между страните;

2.   при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

3.   с изтичане на срока му на действие;

4.   с възлагането и изпълнението на СМР/СРР на определената в чл. 22 от договора стойност;

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2)  Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118  от ЗОП.

(3) Договорът може да бъде прекратен при условията на чл. 114, изр. второ от ЗОП

(4)  Възложетелят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 /петнадесет/ дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

3. използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е декларил пред Възложителя по предвидения в закона ред.

Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 32. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

Чл. 33.  В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или но повод изпълнението на този договор.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

Чл. 37. Неразделна част от настоящия договор е:

- Ценовата оферта на Изпълнителя;

- Teхническо предложение за изпълнение на поръчката.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за  Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................	ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .......................

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:.....................

# Footnotes

Оставя се вярното.

Този абзац, заедно с таблицата след него, се попълват ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката

 Оставя се вярното