|  | ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел.: 03151/2260, e-mail: oa@rakovski.bg |
| --- | --- |

УТВЪРДИЛ: ................................

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски

(п)

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици:

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“

гр. Раковски,

2020г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществената поръчка:  "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици: ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1, ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2, ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3, ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4, ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5, ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6, ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7, ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8, ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“.

Всеки участник може да подаде оферта за една обособена позиция, за няколко обособени позиции или за всички обособени позиции.

### 2. Критерий за възлагане

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

### 3. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на община Раковски.

4. Начин за изпълнение на поръчката

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще бъде възлагано периодично от Възложителя, при възникване на необходимост и с конкретно посочване във възлагателното писмо на СМР. За целта, Възложителят изпраща възлагателно писмо до изпълнителя, което съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително-монтажните/ремонтните работи.

- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от пет работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената KСС.

Начинът на одобряване на КСС и сроковете за това са подробно описани в проектодоговора.

Срокът за изпълнение, определен от възложителя, не може да бъде по-кратък от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено известие, с което Изпълнителят е уведомен за одобрението на конкретната количествено-стойностна сметка от страна на Възложителя.

# 5. Срок на валидност на офертите

# 5.1. Срокът на валидност на офертите е 365 (триста шестедест и пет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

# 5.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок.

# 5.3 Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

6. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета на настоящата поръчка е в размер на 444`002,77 лв. /четиристотин четиридесет и четири хиляди, два лева и седемдесет и седем стотинки/ без вкл. ДДС, респ. 532` 803,32 лв. /петстотин тридесет и две хиляди, осемстотин и три лева, тридесет и две стотинки/ с вкл. ДДС.

По обособени позиции без начислен ДДС:

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1 – 50`196,31 лв.

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2 – 91`028,30 лв.

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3 – 3`838,46 лв.

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4 – 20`315,70 лв.

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5 – 28`573,97 лв.

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6 – 56`451,25 лв.

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7 – 37`960,87 лв.

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8 – 46`972,36 лв.

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“ -  108`665,55 лв.

7. Източник на финансиране – бюджетни средства на община Раковски.

Забележка: при откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение на основание чл. 114 ЗОП.

8. Начин на плащане: Плащанията се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР/СРР, установени с подписване на Акт обр. 19 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията се извършват в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение.

9. Място на изпълнение: на територията на гр. Раковски.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Общи изисквания

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, като участникът следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

1.2.3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.2.4. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите  и професионалните способности.

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

1.3.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

1.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.3.4 Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.1.3.3, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

1.4.  Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай, участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят  на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.4.1, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

1.4.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.4.4 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

2. Условия за допустимост на участниците

2.1 Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по точки 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по точки 2.1.3-2.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Отстраняване на участник на основание по точка 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 хиляди лева.

Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 2.1.1-2.1.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2.2. Други основания за отстраняване:

2.2.1. Участници, които са свързани лица.

"Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2.2.2. Участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

2.2.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.

2.2.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.2.5. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

3. Критерии за подбор на участниците

### 3.1. Общи условия

### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

### - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

### 3.2. Изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност:

### 3.2.1 Участникът в процедурата трябва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на втора група, пета категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

### Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 1) от раздел A: Годност, Част IV: „Критерии за подбор“, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, и дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точното наименование на документа.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на втора група, пета категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

### 3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

### 3.3.1 Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Застрахователната сума следва да бъде в размер не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

### Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/.

### 3.3.2 Участниците в обществената поръчка трябва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малко от 200 000 лв. общо за последните пет приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран при изпълнение на строителство (СМР/СРР).

### Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 2а) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  Част IV: „Критерии за подбор“.

### Доказване: При сключване на договора възложителят изисква Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

# 3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка:

3.4.1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата най-малко на 1 (един) обект.

Забележка: Под „строителство с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по „възстановяване и/или поддържане и/или ремонт на пътни и/или тротоарни настилки и/или бордюри“.

### Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“. Посочва се следната информация: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на обема на изпълнените строително-монтажни работи); стойност/цена (лв. без ДДС, когато е приложимо); дата на приключване на изпълнението на строителството, номер и дата на акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя; лице, за което е изпълнено строителството (възложител) и описание на доказателствените документи, или се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация включително данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква представяне на удостоверения за добро изпълнение на изпълненото строителство. Удостоверенията следва да съдържат: стойност (където е приложимо), дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.4.2 Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно следните стандарти:

-  EN ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството”  или еквивалент,

-  EN ISO 14001:2015 „Система за опазване на околната среда” или еквивалент,

- OHSAS 18001:2007 “Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“ или еквивалент.

Обхватът на внедрените системи трябва да е за „строителство”.

Важно: Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, EN ISO 14001:2015 или еквивалентен и OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда или за здравословни и безопасни условия на труд, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел буква „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. Посочва се следната информация: вид на сертификата, срок, номер и дата на издаване, както и краен срок на валидност, обхват, издател.

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква представяне на заверено копие на Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, EN ISO 14001:2015 или еквивалентен и OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

# 3.4.3 Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката в изискуем минимум, както следва:

# а) Технически ръководител:

# - да притежава степен на образование, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна;

# - да има опит като технически ръководител на поне един обект с изпълнение на дейности по „възстановяване и/или поддържане и/или ремонт на пътни и/или тротоарни настилки и/или бордюри“.

# б) Координатор по безопасност и здраве:

# - да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като координатор по безопасност и здраве по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно.

# Забележка: При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

# ВАЖНО !!!!!!

# Един експерт може да съвместява и двете позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.

# Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 6 от раздел  В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация за лицата с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опит.

# Забележка: Когато участник подава оферта за участие по повече от една обособена позиция, достатъчно е доказването наличието на горния екип за изпълнение на поръчката, като не е необходимо участникът да разполага с отделен екип за всяка една обособена позиция.

# Следва подробно да се опишат образованието или професионалната квалификация на предложените технически лица, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

# - специфичният опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, описание на обекта, за който лицето е упражнявало съответната функция.

# Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

### 4. Гаранции

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:

    - парична сума,преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG39UNCR70003321759906;

BIC: UNCRBGSF - „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – клон Раковски

или

    - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.

или

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, чиято валидност също следва да е не по-малка от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се представи от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

4.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

- Изисквания при оформяне и представяне на офертите

### Подготовка на офертата:

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

### 2. Изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, лице за контакт (по възможност)

2.2 Всички документи трябва да са:

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3. Съдържание на Опаковката:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;

2. Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;

4. Оферта - Образец № 2;

5. еЕЕДОП – Образец № 3 – rar.файл в електронното досие на поръчката на сайта на Възложителя;

6. Техническо предложение – Образец № 4;

7. Ценово предложение – Образец № 5

### 4.Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

Община Раковски

гр. Раковски, пл. „България“ № 1

О Ф Е Р Т А

За участие в обществена поръчка с предмет: “………………………………………………………………… по Обособена позиция № ………. ”

Оферта от: …………………………………………………

/наименование на участника с изписване на участниците в обединението, ако офертата се подава от обединение/

Адрес за кореспонденция: …………………..

Телефон: …………………………

Факс: ……………………………..

e-mail: ……………………………

лице за контакт: ......................................

4.2.Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката”.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

### 5. Място и срок за подаване на оферти

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 1 – деловодство, стая № 8. Оферти се подават единствено и само в деловодството на Възложителя и не се адресират до лицата, посочени за контакт в обявлението.

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в Обявлението на обществената поръчка

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

### 6. Приемане и връщане на оферти

6.1. При подаване на офертата и приемането ѝ върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 6.3.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката включва различни видове строителни дейности. Възложителят за всяка обособена позиция е приложил към настоящата процедура КС, което съдържа: наименование на СМР, ед. мярка, количество, цена с и без начислен ДДС.

V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Критерии за оценка на предложенията: Икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Допуснатите до оценка оферти се оценяват по критерия „икономически най-изгодна оферта” въз основа на критерий: „оптимално съотношение качество/цена“. Оценката се извършва от комисия, назначена със заповед на възложителя. Офертите се класират по низходящ ред на получената оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Оценките по критериите, формиращи общата оценка на Техническите показатели, се поставят въз основа на обща експертна оценка на членовете на комисията, в която писмено се мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 3 от ППЗОП.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Показатели за оценка:

П „Предлагана цена” – 40 точки

Т „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката” – 60 точки

Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

КО = П + Т

Където:

КО – комплексна оценка

П, Т – показатели за оценка

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 точки.

Показател П „Предлагана цена”

Показател П „Предлагана цена” (П) – с максимален брой точки 40 т.

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена цена към цена, предложена от съответния участник по следната формула:

C min

П =  --------------------------------- x 40, където:

Cn

“C min” е най-ниската предложена цена

„Cn” е  предложената цена от съответния участник, чието предложение се разглежда

Показател Т „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката” с максимален брой точки – 60 т.

Т = Т1+Т2+Т3

Подпоказател Т1 - Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол

| Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол и/или декларация за експлоатационни показатели, и /или декларация за характеристика на продукта | Точки (МАКС. 20) |
| --- | --- |
| участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството и за всеки един материал е предоставил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели, и/или декларация за характеристика на продукта и е посочил неговия доставчик | 20 |
| участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството, но само за част от материалите е представил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели, и/или декларация за характеристика на продукта и е не е посочил неговия доставчик | 10 |
| участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството, но не е представил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели, и/или декларация за характеристика на продукта и не е посочил доставчици | 2 |

Подпоказател Т2 - Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение

| Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение | Точки (МАКС. 20) |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка | 5 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични поне две от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на експертите, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 10 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства едновременно: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 20 |

Подпоказател Т3 - Оценяване на риска при изпълнение

Максимален брой 20 точки по този показател получава оферта, за която са налице всички от посочените обстоятелства:

1. Участникът ясно и подробно е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие, като ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане.

2. Предвидени са конкретни действия и подход при установяване на несъответствия на изпълнените строителни работи с техническата спецификация.

3. Предвидена е система за срочната подмяна на материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване интересите на Възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.

Оценка 10 точки получава оферта, в която:

1. Участникът не е описал подробно упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, съответствието с техническите изисквания и ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане.

2. Предвидени са действия и подход при установяване на несъответствия на изпълнените строителни работи, но последният не съвпада с техническата спецификация.

3. Предвидена е система за срочната подмяна на материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, но не се постига  предвиденото в проекта качество.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на чл. 178 и сл. от ЗОП за процедура – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията посочени в документацията на обществената поръчка. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 5 (пет) работни дни.

Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от възложителя. комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията при необходимост може по всяко време да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Относно отваряне на ценовите оферти: Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

При искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП:

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 (двадесет) на сто по - благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-(пет) дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Класиране на участниците

Комисията класира участниците по съответната обособена позиция по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора

Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

а) документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата;

б) документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор:

- Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията и групата строеж, в която попада обекта на поръчката – втора група, пета категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице - валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

- Заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица;

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства.

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Сключване на договор с подизпълнител

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата по реда и начина, указани в чл. 66 от ЗОП.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Общи указания - разяснения

1.1.  Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до 5 (пет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 3-дневен срок от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.

2. Разходи по подготовка на офертата

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

3. Обмяна на информация

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници може да се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на информацията.

2. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

3. За въпроси във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат последните изменения на ЗОП, ППЗОП, обявлението, решението и документацията за обществената поръчка и действащото законодателство на Република България. Документацията не цели преписване на нормативната база в областта на обществените поръчки.

##### IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

- Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисия за защита на конкуренцията.

2. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

2.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.

2.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

2.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя.

3. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

4. Приоритет на документи

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата;

- Обявление за обществената поръчка;

- Пълното описание на предмета на обществената поръчка;

- Документация за подготовка на офертата;

- Проект на договор

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1

Опис на документите, съдържащи се в офертата

| № | Наименование на документа | № на листа на представени-те документи от ….. до ….. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ |  |
| 2. | .................................................... |  |
| 3. | ....................................................... |  |
| 4. | ...................................................... |  |
| 5. | ........................................................ |  |
| 6. | .......................................................... |  |
| 7. | ........................................................... |  |

Дата:………….…г.				                                               ПОДПИС: ………………………….

име и фамилия

качество на представляващия участника

Образец № 2

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC: IBAN: Банка |  |
| Булстат номер/EИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# ДО

ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОФЕРТА

| Наименование на поръчката: | "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици: ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1 ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2 ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3 ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4 ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5 ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6 ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7 ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8 ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“ (подчертава се обособената позиция/-ии, за които участникът подава оферта) |
| --- | --- |

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър……………….

Посочваме БУЛСТАТ ………………..

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен…………..

Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата ……………..

Съгласни сме с начина на изпълнение на настоящата обществена поръчка чрез възлагане на отделни видове СМР.

# Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

## Образец № 4

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици:

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“

(подчертава се обособената позиция/-ии, за които участникът подава оферта)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея за Обособена позиция № .......................................................................................................................................

Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка.

Предлагаме Ви:

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР/СРР: ..................... месеци /не по-малко от регламентираните по действащите нормативни документи/.

Към настоящото техническо предложение прилагаме: Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, както и документи, съдържащи мерки, които предлагаме за недопускане, предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на поръчката и могат да доведат до неуспешото ѝ изпълнение или постигане на очакваните резултати.

Дата: ............      					ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)

Образец № 5

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: ...............………………………………………...........................................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...........................,

представляван от............................................ в качеството си на ..................................................................

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици:

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“

(подчертава се обособената позиция/-ии, за които участникът подава оферта)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет по Обособена позиция № .............................................................................................................................. , както следва: ................................ (словом.................) лв. без ДДС ....................................................(словом......................) лв. с ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на дължимата цена за изпълнение на поръчката ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

Наясно сме, че настоящата обществена поръчка е обявена при условията на чл. 114 от ЗОП.

Приложения: КСС и Анализни цени за Обособена позиция № ................................................

...................................

[дата]					                                     ПОДПИС И ПЕЧАТ:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)

|  | ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел: 03151/2260, e-mail: oa@rakovski.bg |
| --- | --- |

Проект!

ДОГОВОР № ……..

Днес, …………2020 г., в гр. Раковски, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП  между:

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, пл. „България” № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2.........................................., със седалище и адрес на управление:............................., ЕИК........................................, представлявано от ...............................................от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА,  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици: ..................................................................................... (посочва се конкретната обособена позиция)

(2) Настоящият договор се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП.

Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора: територията на гр. Раковски.

Срокът на действие на настоящия договор е 365 (триста шестдесет и пет дни), считано от датата на подписването му или до изчерпване на определения финансов ресурс.

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на СМР/СРР, възложени по реда на този договор се определя съгласно предвидения в чл. 5 и следващите ред. Срокът включва извършването на всички строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(2) При спиране на строително-монтажните/ремонтните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните/ремонтните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(3)   Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на инвестиционния проект /когато е приложимо/. Спирането на СМР/СРР в този случай не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

(4) Сроковете могат да бъдат удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол /Възложител - Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(5) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните/ремонтните дейности са били спрени. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила, Изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Възложителя. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила, Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила. Не е налице  непреодолима  сила,  ако  съответното  събитие е следствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 4. Изпълнението на строително-монтажните работи се възлага с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ /възлагателно писмо/.

Чл. 5. 	Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на договора

- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на СМР/СРР на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената KСС.

Чл. 6. 	В срок от три работни дни, считано от представянето на количествено-стойностните сметки за извършването на СМР/СРР на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице одобрява представената количествено-стойностна сметка и времеви график или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, вкл. сроковете за тяхното изпълнение, които Изпълнителят следва да направи в представените КСС.

Чл. 7. Одобряването на конкретната количествено-стойностна сметка или искането за нейното  изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР/СРР и определената в обявлението крайна дата за изпълнение предмета на поръчката – 365 (триста шестдесет и пет) дни, считано от датата на подписване на настоящия договор или до изчерпване на определения финансов ресурс.

Чл. 8.	(1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работи, ако същите са в съответствие  с договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР/СРР и определената крайна дата за изпълнение предмета на поръчката - 365 (триста шестдесет и пет) дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл. 9.	Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 4 СМР/СРР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което Изпълнителят е уведомен за одобрението на конкретната количествено-стойностна сметка от страна на Възложителя. Този срок не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни.

Чл. 10. (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъде изменян, само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези,  ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работи.

Чл. 11. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР/СРР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение или влагане на некачествени строителни продукти.

(4) Спирането на СМР/СРР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(5) За периода на временното преустановяване на СМР/СРР по каквато и да било причина Изпълнителят  е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР/СРР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(6) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР/СРР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

(7)   За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(8) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. След сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(9) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 12. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни/ремонтни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 13. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Чл. 14. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл. 15. За извършване на строителството, Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 16. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, необходими за СМР/СРР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР/СРР и на всеки един от подобектите като цяло.

Чл.  17. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

IV. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 18. (1) След изпълнението на СМР/СРР, определени от Възложителя с възлагателното писмо и конкретизирани с одобрената КСС, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на обект/и и/или на част/и от тях/него се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа, количеството на СМР/СРР, качество на извършената работа, вложените материали вкл. документи, удостоверяващи факта, че вложените при изпълнението на СМР/СРР материали отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР/СРР.

(4) Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

(5) Подписването на констативния протокол по ал. 2 и ал. 6 следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на поканата, отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго.

(6)  В случаите, когато изграждането или ремонтът на един обект е възложен на части, приемането на целия обект се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(7) Обектът/обектите или съответната част/и от него/тях се счита/т за предаден/и на Възложителя с подписването на протокола по ал. 2, съответно, протокола по ал. 6 без налични възражения за неточно изпълнение.

Чл. 19. (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта/обектите и/или съответната част/и от него/тях, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР/СРР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в определен от Възложителя срок, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР/СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

(6) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя  срок  да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

Чл 20. В случаите, когато е приложимо:

(1) Констативните протоколи по чл. 18, ал. 2  се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 Юли за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Строежът се счита за приет от Възложителя с подписването на констативен протокол акт-образец 15.

(3) Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с въвеждането му в експлоатация.

V. КОНТРОЛ

Чл. 21. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора.

(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 22. (1) Общата стойност на настоящия договор за Обособена позиция № ..................................... е в размер на .......................... лв. /словом: .......................................................... / без вкл. ДДС, респ. ................................ лв. /словом: ..................................................... / с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите, направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР/СРР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР/СРР, установени с двустранно подписани протоколи по чл. 18, ал. 2 и сл. от този договор, придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя.

(4) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил  количество  на  вложените  материали и/или извършените видове работи  вследствие на:

- несъгласувано   с   Възложителя   отклонение   от   техническите спецификации и/или инвестиционния проект/ в приложимите случаи/;

- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

- влагане на некачествени или неподходящи материали.

- неспазване на реда, регламентиран в Раздел II oт договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред

(5) Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от  Възложителя по определения в договора ред.

Чл. 23. (1) Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнението на всяка възложена от Възложителя по реда на Раздел II работа, в рамките на определената в чл. 22, ал. 1 максимално допустимата обща цена на договора (за особената обособена позиция № .......................).

(2) Размерът на отделните възнаграждения се определя съобразно стойността на действително изпълнените и възложени по реда на  Раздел II oт договора количества и видове работи по цени, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка, одобрена от Възложителя по определения в Раздел II ред.

Чл.  24. Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно:.....................................................................................

Чл.  25. Плащанията на възнагражденията се извършват в срок в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която са налице документите по чл. 22, ал. 5 от този договор.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.  26. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с подписването на протоколите по чл. 18, ал. 2, съответно ал. 6 от договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

VIII.  ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. (1) Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор, която Изпълнителят представя на Възложителя при подписване на настоящия договор е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, а именно в размер на  ........................................ (словом ..................................) лв.

(2) Гаранцията може да бъде под формата на:

1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG39UNCR70003321759906

BIC: UNCRBGSF

Обслужваща банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – клон Раковски

или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора

или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, която е със срок на валидност – с 60 (шестдесет) дни по-дълъг от срока на настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по представената застраховка, която изрично следва да покрива отговорността на Изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде ползвана по друг договор.

(3) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 28. (1) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои гаранцията изцяло или такава част от същата, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението и/или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват и неустойки, и обезщетения.

(2) Внесената парична гаранция за качествено изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) работни дни:

1. след изтичане срока на договора и при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения качествено и в договорените срокове.

2. при прекратяване на договора по вина на Възложителя.

Чл. 29. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти за срок от .................... (словом), но не по-малко от гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протоколите по чл. 18, ал. 2 или съответно ал. 6 или от въвеждането на обекта в експлоатация /в случаите, когато е приложимо/.

(3) За  проявилите се в гаранционните срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.  В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Чл. 30. (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ процента от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 30 /тридесет/ процента от прогнозната стойност на настоящия договор (обособена позиция).

(2) При виновно некачествено извършване на СМР/СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 / петнадесет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР/СРР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР/СРР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските,  направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Действието на този договор се прекратява:

1.   по взаимно съгласие между страните;

2.   при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

3.   с изтичане на срока му на действие;

4.   с възлагането и изпълнението на СМР/СРР на определената в чл. 22 от договора стойност;

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2)  Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(3) Договорът може да бъде прекратен при условията на чл. 114, изр. второ от ЗОП.

(4)  Възложетелят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 /петнадесет/ дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

3. използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е декларил пред Възложителя по предвидения в закона ред.

Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 32. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

Чл. 33.  В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или но повод изпълнението на този договор.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 36. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

Чл. 37. Неразделна част от настоящия договор е:

- Ценовата оферта на Изпълнителя, ведно с КСС и Анализни цени.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за  Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................	ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .......................

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:.....................